# Projekt Nordlicht: Statusbericht Q3 2025

# 1. Zusammenfassung

Das Projekt Nordlicht wird von Dr. Katharina Brandt geleitet. Das Gesamtbudget beträgt 1,25 Mio. Euro, davon wurden bis Ende September 780.000 Euro verbraucht. Der Go-live ist für den 14. Februar 2026 geplant.

# 2. Kennzahlen

| Quartal | Umsatz (T€) | Mitarbeitende |
| --- | --- | --- |
| Q1 2025 | 312 | 18 |
| Q2 2025 | 398 | 21 |
| Q3 2025 | 455 | 24 |

# 3. Risiken

Das größte Risiko ist die Verzögerung der Lieferung des Sensormoduls durch die Firma Helmholz Systems. Ein Ausweichlieferant wurde nicht identifiziert.

# 4. Umsatzentwicklung